阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

磋  商  文  件

采   购   人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

集中采购机构：阳江市投源招标采购有限公司

编 制 时 间：二○二二年八月

目   录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  磋商采购项目要求	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分  供应商须知	11

A、 说  明	12

B、磋商文件说明	13

C、  竞争性磋商响应文件的编制	14

D、   磋商报价要求	16

E、   磋商保证金	16

F、  磋商响应文件的份数、封装和递交	17

G、   磋商的步骤	19

H、   质疑、投诉	26

I、   签订合同	26

J、   适用法律	27

K、政府采购政策	28

第四部分  合同书格式（参考范本）	28

第五部分  磋商文件格式	43

封面格式	43

第一章 资格审查表和符合性自查表	44

（一）无重大违法记录声明函	48

（二）法定代表人证明书	49

（三）法定代表人授权书	50

（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件	51

第二章 磋商响应文件商务及技术部分	53

附件一：投标函	53

附件二：第一次报价一览表	55

附件三：磋商分项报价表	56

附件四：商务条款偏离一览表	57

附件五：技术条款偏离一览表	58

附件六：供应商基本情况表	59

附件七：项目经理/项目负责人简历表	60

附件八：拟为本项目配置的人员情况表	61

附件九：中小微企业声明函	62

附件十：近三年同类业绩一览表	63

附件十一：磋商供应商提交的其它商务和技术资料	64

其 他 格 式	65

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

阳江市投源招标采购有限公司受阳江市阳东区水利综合经营管理中心的委托，对阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计 (项目编号：YDDJ20220711062 )进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 一、项目编号：YDDJ20220711062

- 二、项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

三、招标控制价：

- （大写）伍拾柒万柒仟伍佰玖拾捌元整

- （小写）￥577598.00

- 四、完工期：合同签订生效后60个日历天内完成全部服务工作。

- 五、采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：详见磋商文件。

- 六、供应商资格：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）供应商必须具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明）。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度财务状况报告或2021年任一季度或任一月的财务报表。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供签署及盖章合格的《资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标），提供签署及盖章合格的《资格声明函》。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 4.本项目的特定资格要求：

- 4.1供应商具有建设行政主管部门颁发的下列资质：

- ①工程勘察综合资质或工程勘察专业类(岩土工程勘察)丙级(或以上)资质；

- ②工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（或以上）资质或工程设计水利行业河道整治专业丙级（或以上）资质；

- 4.2拟投入本项目的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称；

- 4.3拟投入本项目的勘察负责人须具有地质与岩土工程或岩土工程专业中级（或以上）职称；

- 4.4供应商已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续；

- 4.5本次招标接受联合体投标，应满足下列要求：①由不多于2家具有独立法人资格的单位组成一个联合体，且须由设计单位作为联合体牵头方；②联合体各方应当分别具备承担勘察、设计的资质条件。联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议书；③联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④其响应文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力。⑤联合体投标的，投标文件中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称，招标文件规定投标人盖章处（除联合体协议书应由联合体各方在规定的盖章处加盖企业公章外），由牵头方单位盖章即可。⑥联合体投标的，投标文件格式要求签字的应由联合体牵头方的法定代表人或委托代理人签字确认（除联合体协议书外）。

- 七、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

- 1. 磋商文件公示时间及下载：2022年 8 月 8 日至2022年 8 月 15 日。

- 2. 获取磋商文件时间：2022年 8 月 8 日至 2022年 8 月 15 日，上午9:00～11:30，下午2:00～5:30（节假日除外）（北京时间）。

- 3. 获取磋商文件地点：阳江市投源招标采购有限公司（阳江市阳东区东城镇兴宁大道97号六楼）。

- 4. 获取磋商文件方式：转账购买、现场登记（磋商文件售价：磋商文件每套人民币500元，售后不退）。

- 5. 现场购买磋商文件时需提交如下资料：

- （1）法定代表人证明书、授权委托书（委托代理人递交时）及身份证复印件；

- （2）营业执照、企业资质证书副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需要提供）；

- （3）拟投入本项目的设计负责人职称证和身份证复印件；

- （4）拟投入本项目的勘察负责人职称证和身份证复印件；

- （5）供应商已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续证明材料（含网址的网页截图，如为联合体投标，则联合体各方均需要提供。）；

- （6）联合体协议书复印件（如为联合体投标报名时提供）；

- 以上资料一式两份装订成册，复印件均需加盖公章（如为联合体投标，则上述所有复印件均加盖联合体牵头方公章），原件备查；

（7）提交《磋商文件发售登记表》。

- 注：以上证明文件复印件均需盖供应商红色公章。报名时供应商的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 八、磋商文件的公示

- 1. 本公告期限（不少于五个工作日）自2022年8月8日至2022年8月15日止。

- 2. 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。同时与集中采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或集中采购机构可不予作答。

- 九、递交磋商响应文件时间、截止时间及磋商地点

- 1. 递交磋商响应文件时间：2022年 8 月 23 日  14:30-15:00 (北京时间)。

- 2. 递交磋商响应文件截止时间：2022年 8 月 23 日  15:00 (北京时间)。

- 3. 递交磋商响应文件地点：阳江市投源招标采购有限公司（阳江市阳东区东城镇兴宁大道97号六楼）

- 十、联系事项

采 购 人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

联 系 人： 余小姐

联系电话： 0662-6650058

地址：广东省阳江市阳东区新昌路1号

采购代理机构：阳江市投源招标采购有限公司

地 址：阳江市阳东区东城镇兴宁大道97号六楼

联 系 人：苏工

联系电话：18023863877

发布网址： 阳江市投源招标采购有限公司网（http://www.tyzhaobiao.cn）、

招标采购导航网（https://www.okcis.cn/）

发布人：阳江市投源招标采购有限公司

发布时间：2022年 8 月 8 日

# 第二部分  磋商采购项目要求

## A  商务要求

- 一、供应商资格要求为：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）供应商必须具有独立承担民事责任的能力（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如供应商为自然人的需提供自然人身份证明）。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2020年度财务状况报告或2021年任一季度或任一月的财务报表。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供签署及盖章合格的《资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标），提供签署及盖章合格的《资格声明函》。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 4.本项目的特定资格要求：

- 4.1供应商具有建设行政主管部门颁发的下列资质：

- ①工程勘察综合资质或工程勘察专业类(岩土工程勘察)丙级(或以上)资质；

- ②工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（或以上）资质或工程设计水利行业河道整治专业丙级（或以上）资质；

- 4.2拟投入本项目的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称；

- 4.3拟投入本项目的勘察负责人须具有地质与岩土工程或岩土工程专业中级（或以上）职称；

- 4.4供应商已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续；

- 4.5本次招标接受联合体投标，应满足下列要求：①由不多于2家具有独立法人资格的单位组成一个联合体，且须由设计单位作为联合体牵头方；②联合体各方应当分别具备承担勘察、设计的资质条件。联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议书；③联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④其响应文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力。⑤联合体投标的，投标文件中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称，招标文件规定投标人盖章处（除联合体协议书应由联合体各方在规定的盖章处加盖企业公章外），由牵头方单位盖章即可。⑥联合体投标的，投标文件格式要求签字的应由联合体牵头方的法定代表人或委托代理人签字确认（除联合体协议书外）。

- 投标报价：

- 2.1本采购项目勘察设计费招标控制价为：577598.00元；

- 2.2投标报价不得高于设置的招标控制价的80%，否则作无效投标处理。

- 三、合同签订要求：采购合同由中标人与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出之日起30个日历天内。

- 四、完工期：合同签订生效后60个日历天内完成全部服务工作。

- 五、付款方式：

在协议书签订后，采购人支付至勘察设计费的10%作为定金，定金抵作勘察、设计费。初步设计报告通过评审后，累计支付至勘察设计费的50%；施工图完成后，累计支付至勘察设计费的90%；本工程合同工程完工验收后，采购人结清余款。

- 招标控制价为：

- （大写）伍拾柒万柒仟伍佰玖拾捌元整

- （小写）￥577598.00

B  技术要求

- 项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

- 项目概况：大迳河治理工程治理长度8.37km，其中岸坡整治长度3.0km，河道清淤5km，投资约1100万元。

三、服务内容：

包括本工程勘察（地质勘察和地形测量）、初步设计（包括报告、概算、附图）、施工图设计（含施工图预算）、完工验收以及竣工验收等各阶段的服务工作，并提交相应的勘察设计文件及有关技术资料。

四、服务要求：

1.各阶段设计工作均包括相应阶段的全部成果及成果报批、审查和批准工作，并按审查意见完成对成果的修改、补充和完善工作，并承担相应阶段的评审费用。

2.协助采购人做好项目报备的各项准备工作，及时提供所需资料。

3.所有提交给采购人的最后成果资料，所有权都属于采购人，未经采购人的书面同意，成交供应商不得将上述资料用于与该工程勘测设计服务项目之外的任何项目。

4.供应商负责工程实施阶段的后续有关服务，包括设计交底、设计变更及施工技术指导等。

5、成果要求：供应商提供的成果包括纸质文件和电子文件，纸质成果必须签署齐全，图文清晰，图面清晰，内容完整齐全。提供初步设计成果纸质版10套、电子版本1 套。施工图成果纸质版10套。

6、其他要求：

6.1成交供应商在项目实施过程当中须合理配置人员，提供好各项服务。供应商提供的各种服务均须满足国家现行相关规范（或标准）。

6.2成交供应商须接受采购人临时安排的与项目有关的工作。

6.3成交供应商需要自行到现场勘察。供应商如未踏勘，视为已了解现场情况，踏勘费用自理。

7.供应商承担在项目服务期间的一切安全责任。

8.在本文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）。

五、服务地点及验收标准：

1.项目地址：阳江市阳东区大迳河水系。

2.拟派团队及人员：供应商应安排具有相应专业知识水平的团队负责本项目，在施工阶段派现场设计代表提供现场指导。

3.质量标准：按国家现行的勘察设计规范及有关规定执行。

4.保密条款：本项目中全部资料、电子数据等，成交供应商不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或授权许可使用。

# 第三部分  供应商须知

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 保证金数额 | 大写：壹万元整 小写：￥10000.00 |  |
|  |  | 交纳方式 | 仅限银行转账方式（不接受现金、银行汇票、银行保函或其它票证）。 |  |
|  |  | 交纳时间 | 必须在开标前到账； 到账时间以银行出具的电子回单为准。 |  |
|  |  | 其他说明 | 到账证明以采购代理机构从银行系统中打印的投标保证金进账记录单为准。 |  |
|  |  |  | 转账单应注明“阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计投标保证金”。 |  |
|  |  | 提 示 | 周六、周日的银行一般不办理对公业务，请注意提前办理支付，以免逾期。 |  |
| 2 | 投标保证金 汇入户址 | 开户名称 | 阳江市投源招标采购有限公司 |  |
|  |  | 账 号 | 9550880223387800158 |  |
|  |  | 开户银行 | 广发银行股份有限公司阳江滨海支行 |  |
| 3 | 成交服务费 | 收费标准： 成交供应商按以下标准和规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费： （1）项目以定额收取采购代理服务费； （2）采购代理服务费金额为：¥8000.00元（人民币捌仟元整） （3）代理服务费由成交供应商支付。 |  |  |
| 4 | 成交服务费支付方式 | 由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |  |  |
| 5 | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算 |  |  |
| 6 | 投标资料数量和封装（供应商如同时参与多个分包的投标，则其必须按分包独立编制磋商文件和按分包独立封装） | 磋商文件密封 （分别单独密封） |  | 1、磋商文件正本一份 2、磋商文件副本两份 3、电子标书 （刻录光盘或U盘） |
|  |  | 唱标文件（密封） |  | 1.《第一次报价一览表》一份（加盖公章）； 2.《投标保证金》汇款底单一份（加盖公章）。 |
|  |  | 说明 |  | 所有递交的投标资料均需密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，投标资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴。 |

## A、 说  明

### 1	适用范围

1.1	本磋商文件适用于本竞争性磋商的政府采购项目。

### 2	定义

  - “采购人”是指：阳江市阳东区水利综合经营管理中心。

  - “集中采购机构”是指：阳江市投源招标采购有限公司。

  - “监管部门”是指：阳江市阳东区水务局。

  - “响应供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人。

  - 合格的“供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2) 符合磋商文件规定的资格要求；

3）符合本磋商文件采购项目的特殊条件要求。

  - “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

  - “竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

  - “日”是指日历天。

  - “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

  - “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

### 3	磋商费用

  - 响应供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。供应商多提供的磋商文件在递交后概不退回。

## B、磋商文件说明

### 4	磋商文件的构成

  - 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  磋商邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  磋商须知

第四部分  合同书格式

第五部分  竞争性磋商响应文件格式

第六部分  在磋商过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

  - 响应供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商人的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

## C、  竞争性磋商响应文件的编制

### 5	竞争性磋商响应文件编制基本要求

  - 响应供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装，响应文件内统一用白色A4复印纸黑色字体打印，并胶装书状成册。

  - 响应供应商提交的磋商响应文件及其集中采购机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

  - 如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

### 6  竞争性磋商响应文件的构成

  - 竞争性磋商响应文件包括：

- 资格审查和符合性审查文件（含附件）

- 磋商响应文件商务及技术部分

  - 投标函

  - 第一次报价一览表

  - 磋商分项报价表

  - 商务条款偏离一览表

  - 技术条款偏离一览表

  - 供应商基本情况表

  - 项目经理/项目负责人简历表

  - 拟为本项目配置的人员情况表；

  - 中小微企业声明函

  - 近三年同类业绩一览表

  - 磋商供应商提交的其他商务和技术资料

### 7  	计量单位

  - 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

### 8	竞争性磋商响应文件格式

  - 供应商应按照磋商文件中提供的磋商响应文件格式编制磋商响应文件（详见第五部分）。

  - 供应商应完整地填写磋商文件提供的各种表格，若磋商为工程类或服务类项目的，磋商响应文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

### 9	资格证明文件

9.1 	供应商应按磋商文件的要求，提交其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其磋商响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

(1)	供应商满足磋商文件中列出的资格标准；

(2)	供应商已具备履行合同所需的财务、技术、生产和服务能力。

  - 磋商文件允许联合体磋商时，供应商才能组建联合体。联合体磋商时，应提交各方的资格证明文件、联合体协议并注明主办人；联合体各方签订合同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。违反上述规定的联合体磋商将导致其投标被拒绝。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 资格证明文件必须真实有效，要求提供的证明材料为复印件的，必须加盖单位公章。资格条件不符合、资格证明文件不全或者资格证明文件复印件没有盖单位公章的供应商的磋商响应文件将作无效磋商文件处理。

### 10	货物和服务的证明文件

  - 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定的证明文件，并作为其磋商文件的一部分。

  - 货物合格性的证明文件包括但不限于授权代理证书、装运货物时出具的运输单据或发票等文件。

  - 供应商提交的货物和服务的证明审核通过后，将成为磋商的重要依据。如供应商提交的证明文件不齐全、不真实、不合法，其将承担被拒绝参加磋商的风险。

## D、   磋商报价要求

### 11     磋商有效期

  - 磋商有效期应从磋商之日起计算，有效期为90日。

  - 在特殊情况下，集中采购机构可于磋商有效期截止之日之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改竞争性磋商响应文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 12     报价要求

  - 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

  - 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

## E、   磋商保证金

### 13	磋商保证金

  - 响应供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

  - 保证金交纳形式以供应商自身的名义电汇或转账，并于递交磋商响应文件截止时间前交纳。

  - 凡未按规定交纳磋商保证金的，其磋商响应文件为无效响应。

  - 如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，集中采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还并上缴同级国库：

1、成交后无正当理由拒与采购人签订合同的；

2、将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的；

3、有违法法律法规规定的行为。

## F、  磋商响应文件的份数、封装和递交

### 14     磋商响应文件的份数和封装

  - 响应供应商应将响应文件正本1份、副本2份和1份电子标书分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样，副本亦可以用已签字盖章的投标文件正本复印。为了方便唱标，供应商还应该在递交响应文件的同时，向集中采购机构单独密封提交“唱标文件”，包括“第一次报价一览表”和“投标保证金”。

## 供应商应将响应文件正本中的“第一次报价一览表”复制一份（加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字和投标保证金凭证密封于一信封内，并在该信封上标明“唱标文件”字样（不要装入响应文件的密封袋中），于递交响应文件时送交采购代理机构。

  - 磋商文件的封装袋正面应当标明：

1） 采购项目编号；

2） 项目名称；

3） 供应商名全称；

4） 日期。

## 5）每一密封信封上均应注明“于     （投标截止时间）   之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

### 15	磋商响应文件的签署及规定

  - 供应商应按所投项目提交1份正本和2份副本，在每一份磋商响应文件上要明确标明“正本”或“副本”。如正本的内容和副本不符，以正本为准，副本亦可以用已签字盖章的投标文件正本复印。

  - 磋商响应文件正本和副本均须打印、复印或用不褪色书写工具书写，并由供应商的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字，并加盖公章。供应商须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在磋商响应文件中。

  - 除供应商对差错处做必要修改外，磋商响应文件中不许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商响应文件的签署人签字，以示确认。

### 16     竞争性磋商响应文件的递交

  - 所有竞争性磋商响应文件应于第一部分《磋商邀请函》中规定的截止时点前递交到集中采购机构。

  - 迟交的竞争性磋商响应文件文件，按《政府采购法》的规定，集中采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时点之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

### 17     磋商响应文件文件的修改和撤回

  - 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件。但必须在规定的递交磋商响应文件截止时间之前以书面通知到集中采购机构，该通知须有供应商法定代表人或其授权代表签字。

  - 供应商对竞争性磋商响应文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改竞争性磋商响应文件”或“撤销磋商”字样。

  - 在递交磋商响应文件截止时间之后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。

  - 从递交磋商响应文件截止时间至磋商有效期期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件资料，否则集中采购机构将按规定没收其磋商保证金。

## G、   磋商的步骤

### 18	磋商文件的澄清或修改

  - 磋商文件须进行澄清或修改的，将在规定递交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有登记备案领取磋商文件的供应商。供应商收到澄清修改文件通知后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为磋商文件的组成部分。

  - 所有澄清修改和更正内容均同时在“阳江市投源招标采购有限公司网（http://www.tyzhaobiao.cn）、招标采购导航网（https://www.okcis.cn/）”发布公告。

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间以前通知集中采购机构。集中采购机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，集中采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式将发给每个领取、登记磋商文件的潜在响应供应商。

  - 响应供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，集中采购机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

### 19	磋商小组

  - 采购人依法组建磋商小组。磋商小组由相关领域的专家组成，成员人数为三人或以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

  - 磋商小组原则上在磋商前一个工作日内组建，磋商小组的专家成员从相关的专家库中随机抽取确定。

  - 磋商小组专家与供应商有利害关系的不能进入磋商小组，已经进入的将予以更换。磋商小组专家成员名单在确定成交结果之前应当保密。

  - 磋商小组将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组专家不得私下接触供应商，不得收受供应商的财物或者其他好处。磋商小组和参与评审的有关工作人员不得透露对磋商评审有关情况。

  - 采购人代表由采购人书面指派一名人员担任，采购人的检查代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任磋商小组组长。

### 20     接收磋商响应文件

  - 响应供应商按照磋商文件要求，编制磋商响应文件。

  - 集中采购机构在磋商文件中规定的磋商地点和截止时间前，接受响应供应商递交密封完好的磋商响应文件。供应商在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充或者撤回，并书面通知代理机构。

  - 全体供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

  - 供应商递交响应文件后即成为该磋商项目的合法响应供应商，可行使供应商的法定权利，并履行供应商应尽的责任义务。

### 21	对磋商响应文件的审核

  - 审查响应文件是否对磋商文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由磋商小组将集体意见现场告知改供应商，以让其核证、澄清事实。

### 22	磋商

  - 磋商小组所有成员应围绕技术、商务等内容按照递交磋商响应文件从前到后的顺序与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

  - 磋商过程中，磋商小组向参加磋商的供应商提出疑问或要求，供应商必须在规定的时间内做出澄清并提交书面的承诺。

  - 在磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件，由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

  - 集中采购机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

### 23     磋商文件的修正

  - 磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正和有利于项目的顺利实施为前提。

### 24	评审原则

  - 依据有关法律法规，维护采购当事人的合法权益。

  - 实行科学评估、集体决策。

### 25	评审办法

  - 磋商小组进行综合评议。磋商小组将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有供应商的投标评估，都采用相同的程序和标准，评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。磋商小组根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

  - 如果出现两家以上（含两家）供应商的最终报价最低并且金额相同的情况时，报价最低的供应商将进行重新报价，直至只有一家供应商的报价最低。报价最低的供应商为预成交供应商。超出项目预算的报价将不予接受。

  - 如果磋商时出现没有供应商参加或者没有符合采购需求供应商的，或符合采购需求的供应商少于三个的情况，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本项目将重新组织磋商或根据政府采购管理部门重新确定的采购方式进行采购。

评价指标及权重：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 40% | 20% | 100% |
| 分值 | 40分 | 40分 | 20分 | 100分 |

| 评价分项 | 评审项目 | 分值 | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格 | 20分 | 磋商小组对入围的供应商的最后价格进行修正得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格、符合性评审）且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格，下同）为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）x 价格权重 x 100（精确到 0.01） |

技术标评分表（满分40分）

| 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 对工程的理解与整体思路 （满分6分） | 对工程的理解（3分） | 要求投标人能充分理解并描述本项目设计理念，了解工程实施地点及周边的地形、水系的现状情况，并能分析存在问题、治理难点等。 |
|  | 整体思路 （3分） | 对项目设计整体思路清晰。 |
| 工作大纲 （满分4分） | 勘察工作大纲（2分） | 总体勘察思路切合工程实际，勘察方案完全满足工程设计需要，勘察方案合理，勘察工作量布局合理。 |
|  | 设计工作大纲（2分） | 设计要点完整到位，思路清晰，各专业接口协调合理；方案设想详细，完成本工作所采用的手段、方法、措施可行。 |
| 勘察设计技术方案（满分12分） | 水利技术方案技术合理性 （4分） | 本项考察投标人技术方案技术可靠性和合理性。技术方案根据现场地形进行布置，根据地质及当地实际情况进行设计，结构形式合理、可靠、安全，符合国家技术规范要求，满足总体规划要求。 |
|  | 勘察技术方案的合理性（4分） | 主要勘察投标人勘察方案合理，人员、设备安排合理性，勘察进度符合项目建设要求，后服务承诺措施详尽。 |
|  | 技术方案实施的可操作性和经济合理性 （4分） | 主要考察投标人提交的技术方案施工是否方便、可行。主要考察投标人提交的整体技术方案估算造价是否合理，达到安全、可行与经济的统一。 |
| 勘察设计进度计划与服务承诺 （满分8分） | 勘察设计进度及保证措施 （4分） | 投标人必须有具体的勘察设计进度组织保证措施、有完善的实施本项目的具体方案，项目组织机构人员落实、物质设备（特别是通讯、交通工具）有保障。 |
|  | 勘察设计服务承诺事项（4分） | 投标人对勘察设计的进度、交图计划、人员安排具体，施工期间驻现场勘察设计代表有承诺保证，其它勘察设计服务等满足招标文件的要求并且勘察设计进度有适当的提前。 |
| 项目重难点分析（满分10分） | 对项目的重难点理解分析（满分10分） | 投标人对工程建设的理解透彻，设计的特点、重点、难点分析准确、清晰，措施具体、针对性强且可靠，建议合理、可行，保障措施具体、充分。 |

商务标评分表（满分40分）

| 评分项目 | 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 业绩 | 考察投标人2019年1月1日以来所承担的水利项目业绩情况（6分） | 工程合同金额50万元或以上的水利治理规划或水利水电工程勘察或设计或勘察设计业绩，每项得3分，本项最高得6分； 注：须提供中标通知书、合同复印件等，业绩的时间和金额以合同内容为准。 |
| 荣誉 | 考察投标人的荣誉情况（5分） | 投标人获得过“工程勘察”或“水利设计”奖项的，得5分，其他不得分。 注：须提供相关证书复印件。 |
| 设计负责人、勘察负责人资历（满分4分） | 设计负责人资历（2分） | 设计负责人具有水利水电类专业高级（或以上）职称的得2分，其他的不得分。 注：须提供职称证书复印件。 |
|  | 勘察负责人资历（2分） | 勘察负责人具有地质与岩土工程或岩土工程专业高级（或以上）职称的得2分，其他的不得分。 注：须提供职称证书复印件。 |
| 人力资源配备（满分10分） | 主要考察各专业负责人的配备能否满足本工程需要（10分） | 专业负责人（勘察及设计项目负责人除外）：拟投入的技术人员专业包括水利规划、水工结构、地质与岩土工程、水文水资源、水工建筑、水土保持、造价共七个专业（一人多证的，仅计取一个专业）。 上述专业负责人中每有一个专业具备其专业中级（或以上）职称或具备其专业注册执业资格证得2分，本项最高得10分。 注：须提供职称证或注册证复印件。 |
| 投标人综合实力（满分15分） | 考察投标人 质量管理体系（5分） | 具有有效的质量管理体系认证证书，得5分。 注：须提供证书复印件。 |
|  | 企业信用等级 （10分） | 投标人信用评价得分=开标时在广东省水利建设市场信用信息平台“勘测设计资质”栏查询的投标人实时信用分数(超过100分的按100分计算)*10%。 注：本项由招标人或招标代理机构在开标现场实时查询，记录在开标现场登记表中。 |

注：对照每项评价指标要求，响应文件完全不满足要求的，不得分。

### 26	评审注意事项

  - 评审是竞争性磋商采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评审原则，公正、平等地对待所有供应商。

  - 在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

  - 为保证确定成交供应商的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人，不得也不应将评审情况扩散出磋商小组人员之外。

### 27     最终报价

  - 磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，一般情况最终报价不能高于上一次报价。最终报价内容须现场公布。

  - 在磋商过程中，响应供应商提交的最终报价文件，由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

### 28	发布成交结果公告和发放成交通知书

  - 成交结果将在“阳江市投源招标采购有限公司网（http://www.tyzhaobiao.cn）、招标采购导航网（https://www.okcis.cn/）”上公告。发布成交结果公告的同时，集中采购机构向成交人发出成交通知书。

  - 未成交供应商，集中采购机构不再以其它方式另行通知。

  - 《成交通知书》将作为签订合同的一个组成部分，对成交人和采购人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

### 29     替补候选人的设定与使用

  - 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## H、   质疑、投诉

### 30     质疑、投诉

  - 投标供应商对成交公告有异议的，应当在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。

  - 采购人或集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

  - 投标供应商对采购人或集中采购机构的答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

  - 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

  - 投标供应商须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

  - 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章，留有联系人及联系电话，并提供法定代表人证明书、委托代理人授权委托书、法定代表人及被授权人身份证复印件加盖单位公章。同时与集中采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或集中采购机构可不予作答。

## I、   签订合同

### 31.	签订合同

  - 采购人应当按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## J、   适用法律

### 32     适用法律

  - 采购人、集中采购机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## K、政府采购政策

33   若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海

关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

34   若采购产品属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品应已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单投标人可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn）。 请投标人提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章。但在最新一期节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要时，可在节能清单之外采购。如本招标文件公告后国家有关部门再发布新一期的节能清单，则两期清单中的产品都接受。

35    根据《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施意见>》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）上发布。

36    根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理方法》的通知》（财库[2020]46号）的规定，投标人投标时需注意：

36.1  中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

36.2  参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

36.3  根据财库〔 2014〕 68 号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产 项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、 戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

36.4  根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购   政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

36.5  对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除10% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×10% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除10%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除4% | 评标价=总投标报价×（1-4%） |

# 第四部分  合同书格式（参考范本）

勘察设计合同协议书

采购人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：

合同名称：

合同编号：

签订地点： 阳江市阳东区       签订时间： 2022年   月    日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称采包人）拟建（项目名称），接受了              （以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。

2.本合同包括下列文件：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶合同条款；

⑷投标报价书；

⑸设计大纲；

⑹经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3.采购人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4.本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

⑴签订合同后  个日历天提交初步设计及相关附件。

⑵初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

⑶设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为    %，中标价为人民币：    元，具体结算金额按合同条款第11条结算；采购人保证按合同规定付款，并承担合同规定的采购人的全部义务和责任。

6.设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7.本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方4份，乙方 3 份。

采购人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心（盖章）    设计人：（盖章）

法定代表人：                                        法定代表人：

负责人：                                            委托代理人：

邮编：                                              邮编：

电话：                                              电话：

传真：                                              传真：

开户银行：                                          开户银行：

账号：                                              账号：

2022年   月   日                                    2022年   月   日

中 标 通 知 书

合同条款

1  词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：

⑴采购人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心。

⑵设计人：指与采购人签订本合同协议书的当事人及其合法继承人。

⑶监理人：指由采购人委托对本合同工程施工实施监理的当事人。

⑷承包人：指由采购人委托对本合同工程实施施工的当事人。

⑸合同：指由采购人与设计人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

⑹响应文件：指设计人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按磋商文件要求向采购人提交的投标报价书及其他文件。

⑺中标通知书：指采购人正式向中标人授标的通知书。

⑻工程：指采购人委托设计人进行设计的工程。

⑼设计：指设计人按合同规定而进行的有关工程主要建筑物及其附属建筑物设计以及概、预算编制等全部或单项工作。

⑽书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和邮件。

⑾天：指日历天。

2   语言文字和法律

2.1  语言文字

本合同使用的语言文字为汉语文字。

2.2  法律、法规和规章

适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和广东省的地方法规和规章。

3  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

⑴协议书及补充协议书；

⑵中标通知书；

⑶设计合同条款；

⑷投标报价书；

⑸设计大纲；

⑹经双方确认进入合同的其他文件。

4  通知和联系

合同实施过程中，双方的联系均应以书面形式为准。一般情况下，可先口头或电话联系，事后应在48小时内补发书面通知。

5  采购人的一般义务和责任

5.1  采购人应向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的完整性、准确性及可靠性负责。采购人提供的资料及时间规定在协议书中。

5.2  在设计人进行现场勘察作业时，采购人应对设计人与当地政府或有关部门的协调工作提供协助。

5.3  采购人负责设计文件的审查及初步设计文件的报审工作，并向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复文件。采购人及采购人委托的咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查不免除设计人应承担的责任。

5.4  采购人应按第11条规定按时支付设计费。

5.5  采购人应按第10条规定免费为设计代表及其他技术人员提供工作和生活用房及提供现场工作、生活和交通等其他条件。

5.6  采购人有权对设计人的设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员。

5.7  采购人应保护设计人的设计成果，未经设计人同意，采购人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如出现该情况，采购人应承担由此引起的一切责任，并赔偿设计人的损失。

5.8  采购人对设计人提出的书面报告应在3天内给予答复。

5.9  负责对设计人提出的施工图出图计划进行审查，在7天内答复设计人。负责提出分标要求。

5.10  负责组织与设备厂家签订技术协议，督促厂家及时提供技术资料。

6  设计人的一般义务和责任

6.1  设计人应在合同签订后3天内向采购人提交设计大纲、设计进度计划各一份，经采购人批准后，作为采购人控制设计进度、设计质量的依据。

6.2  设计人应按合同、设计大纲、国家及行业标准、规程、规范、技术标准开展设计工作，保证质量，控制工程造价。

6.3  设计人应按国家有关规定，建立设计岗位责任制和工程质量终身负责制。

6.4  设计人应安排响应文件承诺的人员投入工作，并保持人员稳定。

6.5  设计人应按协议书规定的内容、时间及份数向采购人交付设计文件，并对委托范围内的设计的完整性、准确性负责。

6.6  设计人不得将设计转包给第三人。

6.7  设计人应负责向规划部门办理设计报建工作。

6.8  设计人应配合本合同工程的施工、监理招标和设备采购工作，在采购人规定的时间内提交各合同段招标所需的技术条款、工程量清单、标底及施工图纸；解答招供应商有关设计方面的问题等。

6.9  设计人应按第9条规定参加设计文件的审查。

6.10  设计人应按第10条规定配合施工。

6.11  工程竣工验收前，设计人应在监理人指示的时间内按有关规定提交设计竣工资料一式六份。

6.12  未经采购人同意，设计人不得向第三方扩散、转让采购人提交的产品图纸等技术经济资料。

7  勘察设计工期

7.1 工程初步设计报告及相关附件应在签订设计合同后  个日历天内交付。

7.2 施工图设计阶段计划由双方另行协商。

8  设计人提交的设计文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计报告、地质勘察报告及附件 | 10 |  |
| 2 | 初步设计报告（含概算数据文件） | 10 |  |
| 3 | 施工图设计图纸 | 10 |  |
| 4 | 施工图预算书（含电子文档） | 10 |  |
| 5 | 其他必需文件（按国家、水利部、广东省现行规定） | 10 |  |

8.1  设计文件交付时间延误

8.1.1  采购人原因造成的设计文件交付时间延误

合同履行过程中，发生下列情况之一造成设计人交付设计文件时间延误时，设计人可要求采购人延期交付设计文件：

⑴采购人变更工程规模、标准或条件。

⑵采购人提交的资料错误，或所提交的资料作较大修改，或提交资料的时间延误。

⑶本合同中涉及的由采购人责任引起的设计文件交付时间延误。

⑷非设计人原因造成的设计文件交付时间延误。

发生上述情况时，设计人应及时通知采购人，并在发出通知后10天内向采购人提交一份书面报告，详细说明发生该事件对设计文件交付时间的影响程度。采购人在收到该报告后应在7天内与设计人进行协商，重新确定设计文件的交付时间。对本款⑴、⑵项引起的设计文件交付时间延误，若造成设计人设计返工，采购人还应按设计人所耗工作量支付返工费。

8.1.2  设计人原因造成的设计文件交付时间延误

因设计人原因造成设计文件交付时间延误，设计人应采取必要的赶工措施以尽快交付设计文件，若采购人要求增加设计人员，设计人应立即予以执行。

9  设计文件的审查

设计人提交的初步设计报告必须通过有关上级部门的审查。

10  配合施工

10.1  本合同工程开始施工时，设计人应按采购人要求派出合格的设计代表驻工地，做好施工现场服务。设计代表应熟悉本工程的设计，并具有独立处理问题的能力。设计代表的人数应满足工程施工需要。

10.2  设计代表的职责是：

⑴向采购人和监理人、承包人进行设计交底。

⑵及时解决施工过程中的有关设计问题。

⑶参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

⑷参加隐蔽工程验收、分部工程验收、单位工程验收、竣工验收。

10.3设计代表驻工地时间为工程开工至工程完工。其工作及生活用房由承包人负责提供，所需面积由设计人提出经双方协商后确定。工程完工后，设计人应将生活用房交还承包人。

11  勘测设计费

11.1  勘测设计费

本项目估算总投资    万元，本工程勘测设计费按《工程勘测设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部，2002年版）及《工程设计收费标准（水利电力工程设计）释义》的有关规定，由阳江市阳东区财政局投资审核中心审定的工程造价（招标控制价）为      元。

本合同勘测设计费指按相关部门批复的初步设计概算中的勘测设计费为计算基础，即本合同的勘测设计费为：初步设计概算中批复的勘测设计费×（1－中标下浮率）。

如果批复的初步设计概算勘测设计费大于或等于招标控制价，则合同勘测设计费为招标控制价×（1－中标下浮率）；如果批复的初步设计概算勘测设计费小于招标控制价，则合同勘测设计费为初步设计概算中批复的勘测设计费×（1－中标下浮率）。

11.2设计费的调整与调差方法

因非设计人原因造成设计重大变更或国家对收费标准有新的政策时，应调整设计费。调整方法由双方协商确定。

11.3  勘测设计费的支付方式

勘测设计费按阶段支付，支付方式如下：

1、 定金：在协议书签订后，采购人支付至勘察设计费的10%，作为定金，定金抵作勘察、设计费。

2、初步设计完成后，采购人支付至勘察设计费的50%。

3、施工图完成后，采购人累计支付至勘察设计费的90%。

4、本工程合同完工验收后，采购人结清余款。

11.4  勘察设计费支付时间

设计人在每次申请付款前，应按采购人同意的格式填写付款申请表，采购人在收到设计人的付款申请表后28天内支付给设计人，本合同项目执行财政资金集中支付方式的部分，按集中支付的有关规定办理，采购人不对财政的付款时间作具体规定。设计人不得因此拖延设计工期。

12  额外服务

因非设计人原因，出现以下情况而由此增加的设计工作量和工作时间，应视为设计人的额外工作，设计人有权要求得到额外报酬，标准执行11.2的规定：

⑴在合同规定提交的设计文件份数之外增加的份数，增加部分设计人应只收工本费。

⑵采购人要求设计人配合工程的建筑材料、设备的加工定货，由此发生的费用由采购人支付。

⑶因非设计人原因暂停或终止本合同时，其善后工作或恢复设计工作，所需费用由双方协商确定。

⑷采购人委托设计人承担合同内容之外的工作服务。

13  违约

13.1  采购人违约

13.1.1  采购人违约

在履行合同过程中，采购人发生下述行为之一属采购人违约：

⑴采购人未能在合同规定的时间内提交应由采购人负责的资料。

⑵采购人未能按合同规定的时间支付设计费。

⑶由于法律、财务等原因导致采购人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.1.2  采购人的违约责任

采购人违约，应承担违约责任：

若发生第13.1.1款⑴项违约时，设计人无法进行下一阶段工作的，设计人应及时通知采购人，要求采购人采取有效措施限期提供上述资料。若采购人在收到通知3天内提交了上述资料，则设计人设计文件的时间相应顺延；若3天内仍未提交，则设计人有权暂停工作，由此造成的设计工期延误责任，由采购人承担；造成设计人返工，按11.2的标准计增返工费。

若采购人未提交的资料仅影响部分设计的，则设计人可暂停该部分设计，并通知采购人。除涉及该部分的设计文件可顺延提交外，其余文件应按时提交。

若采购人没有按时对设计人的报告给予答复，可视为采购人同意。

在合同履行期间，采购人要求终止或解除合同，采购人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费。不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

13.2  设计人违约

13.2.1  设计人违约

在履行合同过程中，设计人发生下述行为之一属设计人违约：

⑴未按第6.1款规定的时间提交设计大纲等资料。

⑵未按合同规定的时间提交设计文件。

⑶因设计人设计质量低劣或设计错误造成工程质量事故损失。

⑷设计人违反第6.6款规定私自将合同转包给其他人，或私自将设计或设计的一部分分包出去。

⑸设计人否认合同有效或拒绝履行合同规定的设计人义务，或由于法律、财务等原因导致设计人无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

13.2.2  设计人违约责任

⑴若发生第13.2.1款⑴、⑵项违约时，设计人及时更正。

⑵若发生第13.2.1款（3）项违约时，设计人除负责采取补救措施外，还应免收受损失部分的设计费和根据损失程度向采购人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

⑶若发生第13.2.1款⑸项违约时，采购人可暂停支付设计费，并通知设计人暂停设计，责令其整改，由此造成的增加费用和设计工期延误由设计人承担。若在发出整改通知14天后，设计人仍未改正，则采购人可通知设计人解除合同。

14  索赔

采购人和设计人均有权根据本合同任何条款及其他有关规定，向对方提出索赔，但应在索赔事件发生后14天内提交索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并附必要的证明材料。索赔费用不包括利润。

收到索赔申请报告后，被索赔方应立即进行审核，并与索赔方充分协商后作出决定，双方协商不成的，按第16 条规定解决。若收到索赔申请报告14天内无答复，则视为该项索赔成立。

15  争议的解决

本合同发生争议时，由双方协商解决；无法协商时可由省水利厅进行调解；协商或调解不成时，双方可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

在争议的协商、调解、仲裁过程中，双方仍应继续承担合同约定的各自的责任和义务，保证设计工作和工程建设的正常进行。

16  其他

16.1  设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人负责向有关部门购买，并承担费用。

16.2  当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成的各个阶段，若需设计人参加，出国费用除服装费外，其他费用由采购人支付。

16.3  履约保证金在丙方提供施工图后一个月内退还。

17  合同生效与终止

17.1  本合同从采购人和设计人法定代表人或委托代理人签字并盖公章后起生效。

17.2  在本合同期限内，因工程建设计划的重大调整或不可抗力而致使本合同无法继续履行时，采购人可提出终止合同通知，经双方协商一致后本合同终止。因合同终止所产生的遗留问题，由双方协商解决。

17.3  本合同在工程建成移交并结清设计费，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务后自然终止。

17.4  本合同的终止并不影响各方应有的权利和应承担的责任。

廉政合同（格式）

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目采购人人（招标人名称）（以下称甲方）与设计人  （中标人全称）  （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策和国家有关法律法规及水利部的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在编制中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，甲方建议行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同工程报告通过审批、付完全部款项后为止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  合同的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式六份，由甲乙双方各执二份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

委托人：（单位全称）（盖章）           承揽人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人               法定代表人或委托代理人

日期：  年  月  日

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变磋商文件、响应文件、中标通知书等实质性内容。

# 第五部分  磋商文件格式

## 封面格式

投标内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并胶装书状成册；一切未胶装书状成册的磋商文件作为无效磋商文件处理。文件的封面格式由供应商自似，并应注明“磋商文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：YDDJ20220711062

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：                              传真：

邮编：

编制日期：      年      月      日

## 第一章 资格审查表和符合性自查表

资格审查表

项目编号：YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商资格要求 | 满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定 |  | 见响应文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件、资格声明函 |
|  |  | 供应商未被列入 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 工程勘察综合资质或工程勘察专业类(岩土工程勘察)丙级(或以上)资质 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 工程设计综合资质或工程设计水利行业丙级（或以上）资质或工程设计水利行业河道整治专业丙级（或以上）资质 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 拟投入本项目的设计负责人须具有水利水电类专业中级（或以上）职称 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 拟投入本项目的勘察负责人须具有地质与岩土工程或岩土工程专业中级（或以上）职称 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商已在广东省水利建设市场信用信息平台完成信息录入手续 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  |  | - 本次招标接受联合体投标，应满足下列要求：①由不多于2家具有独立法人资格的单位组成一个联合体，且须由设计单位作为联合体牵头方；②联合体各方应当分别具备承担勘察、设计的资质条件。联合体各方必须向招标人提供有效的联合体协议书；③联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标；④其响应文件以及中标时签订的合同，对联合体各方都产生约束力。⑤联合体投标的，投标文件中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称，招标文件规定投标人盖章处（除联合体协议书应由联合体各方在规定的盖章处加盖企业公章外），由牵头方单位盖章即可。⑥联合体投标的，投标文件格式要求签字的应由联合体牵头方的法定代表人或委托代理人签字确认（除联合体协议书外）。 |  | 见响应文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商资格性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 完工期须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人证明书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人及代理人身份证 | 提交复印件加盖公章 |  | 见响应文件 第（ ）页 |
|  | 响应文件是否没有磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的 | 按磋商文件要求 |  | 见响应文件 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2.供应商的响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交响应文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## （一）无重大违法记录声明函

致阳江市投源招标采购有限公司：

针对贵中心组织的 阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计 （项目编号：YDDJ20220711062 ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

## （二）法定代表人证明书

单位法定代表人姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

附：代表人性别：               年龄：       岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件加盖公章

## （三）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加阳江市投源招标采购有限公司组织的 阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计 磋商项目（项目编号:           ）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：              性别：            年龄：              职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人：    （签字）

签发日期：                          有效日期至：         年     月     日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

## （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的法人营业执照复印件加盖公章(现场提供原件核查)；

2、缴税证明复印件加盖公章；

3、社会保险登记证明复印件加盖公章；

4、无重大违法记录声明函；

5、财务报表复印件加盖公章；

……

评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 第二章 磋商响应文件商务及技术部分

## 附件一：投标函

（阳江市阳东区水利综合经营管理中心/阳江市投源招标采购有限公司）：

依据贵方采购项目名称                           （采购项目编号：     ) 项目采购货物及服务的采购邀请，我方代表              （ 姓名、职务）经正式授权并代表               （供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1、投标函

2、第一次报价一览表

3、磋商分项报价表

4、商务条款偏离一览表

5、技术条款偏离一览表

6、供应商基本情况表

7、项目经理/项目负责人简历表

8、拟为本项目配置的人员情况表；

9、中小微企业声明函

10、近三年同类业绩一览表

11、磋商供应商提交的其他商务和技术资料

在此，我方声明如下：

一、同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

二、报价有效期为递交响应文件之日起 90 天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。

三、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括全部澄清及参考文件(如果有的话)。我方认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

四、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

五、我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

六、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

七、我方同意如在本项目磋商后、报价有效期之内撤回响应文件，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还磋商保证金。

八、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方如果成交，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，并按磋商文件规定向采购代理机构足额缴纳采购服务费。

供应商名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

供应商名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

## 附件二：第一次报价一览表

项目编号:  YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 项目名称 | 报价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，采购代理机构将向合格的供应商发最终报价表。

- 所投项目的内容必须填写完整。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：        年     月     日

## 附件三：磋商分项报价表

项目编号:  YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计    （单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 时间 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 单价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 （该表中无体现的费用但本项目有产生的其他费用） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 12 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可在“其他费用”栏目自行划表填写；若本表部分栏目内容不适用，供应商可应用“/”注明，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

## 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:  YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

## 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号: YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

## 附件六：供应商基本情况表

项目编号: YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：相关证书、信誉证明材料复印件（含营业执照、资质证书等），如为联合体投标，则联合体各方按招标公告要求分别提供上述证明材料。

## 附件七：项目经理/项目负责人简历表

项目编号: YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理/负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事过的项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 项目名称 |  |  | 项目规模 |  | 日期 |  | 项目验收情况 |  |  |

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

## 附件八：拟为本项目配置的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：视评审要求提供。

## 附件九：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时 满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印 发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加阳江市投源招标采购有限公司组织的阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计（项目编号：YDDJ20220711062               ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本 条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）:

日    期：    年    月    日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

## 附件十：近三年同类业绩一览表

项目编号:  YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：供应商必须提供中标通知书或合同复印件。

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

## 附件十一：磋商供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号: YDDJ20220711062

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

## 其 他 格 式

（以下文件勿装订在响应文件内）

磋商文件发售登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

阳江市投源招标采购有限公司

联系人：苏工  电话：18023863877

地址:阳江市阳东区东城镇兴宁大道97号六楼

竞争性磋商第二轮现场报价单

项目名称：阳江市阳东区大迳河治理工程勘察设计

项目编号：YDDJ20220711062

| 报价单位： |  |
| --- | --- |
| 报 价 (人民币） | 大写： |
|  | 小写： |
| 备注： |  |

报价单位代表签字：

日期：     年   月   日

注大小写对照表：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 百 | 千 | 万 | 元 | 整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零 | 壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 圆 | 整 |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

阳江市投源招标采购有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑供应商的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。